|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | | 北臧村镇大件垃圾、建筑垃圾池升级改造工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 北臧村镇人民政府 | | 实施单位 | | | | 镇城乡建设办（市政） | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 14.980189 | 14.980189 | | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 14.980189 | 14.980189 | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 1.完成镇域内部分行政村大件垃圾、建筑垃圾池升级改造，满足通过合理设置大件垃圾倾倒区和装修建筑垃圾倾倒区，可在一定程度上强化村民对大件垃圾、装修建筑垃圾进行分类处置意识，便于后期开展清运并在一定程度上提升我镇大件垃圾、装修建筑垃圾分类设施考核成绩。  2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | | 年度总体目标完成情况综述：  该项目已按照约定开展并完成3个村大件垃圾、建筑垃圾池升级改造，满足通过合理设置大件垃圾倾倒区和装修建筑垃圾倾倒区，工程质量满足相关要求。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 改造面积 | ≥100平方米 | ≥100平方米 | | | | 5 | 5 |  |
| 改造数量 | 3处 | 3处 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | ≥100% | | | | 10 | 10 |  |
| 工程完成率 | ≥100% | ≥100% | | | | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | | 施工时间 | 5月至6月 | 5月至6月 | | | | 5 | 5 |  |
| 验收时间 | 7月前 | 7月前 | | | | 5 | 5 |  |
| 工程完成及时率 | ≥100% | ≥100% | | | | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | ≤15万元 | 14.980189 | | | | 10 | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 设施正常使用年限 | 5年 | 5年 | | | | 10 | 10 |  |
| 后续运维管护机制 | 建立健全 | 建立健全 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | | 上级主管部门满意度 | ≥100% | ≥100% | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：100** | | | | | | | | | | | 100 | |