|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | | |
| 项目名称 | | | 北臧村镇空气质量监测站环境绿化美化工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北臧村镇人民政府 | | 实施单位 | | | | | 镇城乡建设办（市政） | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 36.743767 | 36.743767 | | | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 36.743767 | 36.743767 | | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  聘用第三方服务单位对北臧村镇合众力源、六合庄、郁金香公园、桑马房防尘监测点实施绿化美化工程，改善4个站点周边环境。 | | | | 年度总体目标完成情况综述：  已完成对北臧村镇合众力源、六合庄、郁金香公园、桑马房防尘监测点实施绿化美化工程，工程质量合格，站点周边环境得到了大幅度提升。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿化内部道路 | ≥200米 | ≥200米 | | | | 5 | | 5 |  |
| 铺种草皮 | ≥4800平米 | ≥4800平米 | | | | 5 | | 5 |  |
| 喷灌管线安装 | ≥365米 | ≥365米 | | | | 5 | | 5 |  |
| 拆除砖石结构 | ≥24m³ | ≥24m³ | | | | 5 | | 5 |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 符合相关规定 | 符合相关规定，验收通过 | | | | 10 | | 10 |  |
| — | — |  | | | |  | |  |  |
| 时效指标 | 开工日期 | 2019.9.4 | 2019.9.4 | | | | 5 | | 5 |  |
| 竣工日期 | 2019.10.19 | 2019.10.18 | | | | 5 | | 5 |  |
| 成本指标 | 余方弃置单价 | ≤92元/m³ | 56.84元/m³ | | | | 10 | | 10 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 生态环境 | 得到提升 | 得到提升 | | | | 20 | | 20 |  |
| — | — | — | | | |  | |  |  |
| 服务对象 满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥95% | ≥95% | | | | 20 | | 20 |  |
| **总分：100** | | | | | | | | | | | 100 | |