|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 北臧村镇创建“基本无违法建设区”举证上账工作 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北臧村镇人民政府 | | | 实施单位 | | | | 北臧村镇综合行政执法队 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 83.2 | | 83.2 | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 83.2 | | 83.2 | | | | — |  | — |
| 其他资金 |  | |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：完成北臧村“创建基本无违法建设区”三年行动计划创建工作 | | | | | 年度总体目标完成情况综述：按照市、区两级要求，完成全部“创无”工作，全部举证类图斑在北京市严厉打击违法用地违法建设专项行动信息平台中上报 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 限期整治类项目销账率 | | ≥95% | 完成 | | | | 15 | 15 |  |
| 其他类图斑分类举证办结率 | | 100% | 完成 | | | | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 通过市、区两级审核 | | 100% | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 完成时间 | | 2023.9.30 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经费预算控制数 | | 104万元 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 对存量违法建设治理，对新生违法建设严管严控，实现动态“零增长”的目标 | | 有所提升 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 违法建设拆除后重新利用还绿，生态环境改善 | | 有所提升 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 社会评价及廉政反馈情况 | | 比较满意 | 完成 | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | | 100 | |