|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 提前下达2023年农业农村改革发展专项转移支付资金-高效设施农业试点项目建设补助 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北臧村镇人民政府 | | 实施单位 | | | | 农业农村办公室 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 2250 | 2250 | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 2250 | 2250 | | | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：北京兴盛达智慧农业产业中心项目为北京市高效设施农业试点项目，备案编号：京兴设农备（2022）001，项目总投资约2.4亿元，为使北京兴盛达智慧农业产业中心项目有序进行按时投产，需拨付高效设施农业试点项目启动资金2250万元。 | | | | 年度总体目标完成情况综述：北京兴盛达智慧农业产业中心项目整体框架已搭建完成，12月底南侧温室完成试运营育苗种植。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 高效设施 | 1栋 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 高效设施面积 | ≥57009.9平米 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 项目占地面积 | ≥140.56亩 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| 质量指标 | 备案结果 | 已备案 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 生产模式 | 高效 | 完成 | | | |  |  |  |
| 进度指标 | 建设周期 | 1年 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 补贴资金 | 2250万元 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 项目成本 | 得到有效降低 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 生态循环 | 有效控制 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 补贴对象满意度 | 非常满意 | 完成 | | | | 20 | 20 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 100 | |